## Slide 1
Plánování a řízení projektů – vedení a komunikace
doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2: Řízení projektů
Behaviorální kompetence – vedení a komunikování

## Slide 3
5 Behaviorální kompetence
Vedle technických a kontextuálních kompetencí projektového manažera tvoří další skupinu kompetencí, kompetence behaviorální. Jedná se o tzv. „měkké“ dovednosti, mezi které patří např.:
• vedení a komunikování,
• schopnost týmové práce,
• sebekontrola,
• time management,
• asertivita,
• vedení porad,
• koučování,
• řešení konfliktů,
• a další.
Tyto oblasti se dotýkají příp. i vycházejí z vědních oborů, jakými jsou psychologie, sociální psychologie a sociologie. Pro každou dílčí kompetenci již bylo napsáno mnoho samostatných knih, proto zde přiblížíme pouze některé vybrané metody a oblasti týkající se dosahování behaviorálních kompetencí úzce souvisejících a plánováním a řízením společných projektů.

## Slide 4
5.1 Vedení a komunikování (Leadership & Communicating)
Vedení (leadership) je jednou ze základních manažerských funkcí (činností) ve všech jejich novějších pojetích. Rozdíl mezi vedením a řízením vystihuje následující citát Peter F. Druckera:
„Řízení znamená dělat věci správně, vedení znamená dělat správné věci.“
Koncept vedení klade důraz na úlohu manažera ve vedení lidí. Oproti tradičním přístupům řízení je vedení založené na stanovení vize a zapojování lidí pomocí motivování včetně používání zmocnění a podobných metod, pro které je charakteristická větší pravomoc i odpovědnost pracovníků.
Využití vedení v praxi: V praxi to znamená důraz na vůdčí roli manažera, který je v pojetí leadershipu především iniciátorem, motivátorem, podněcovatelem a inspirátorem. Jde o schopnost získávat druhé pro hodnoty, vizi a cíle organizace a pro usměrňování jejich chování ve směru strategie organizace.
Metody a oblasti vedení a komunikování jsou:
• Volba správného stylu vedení (styl řízení),
• Briefing,
• Porady,
• Motivace a motivování,
• Zmocnění (empowerment). [50]

## Slide 5
5.1 Vedení a komunikování (Leadership & Communicating)
5.1.1 Styl řízení / styl vedení
Styl řízení / styl vedení je pojem, který vyjadřuje charakteristický způsob provádění řídící práce manažerů ve vztahu k řízeným pracovníkům. Zřejmě nejfrekventovanější klasifikaci stylů řízení vypracoval Rensis Likert (Model 4S):
• Exploativně autoritativní styl – komunikace shora dolů, žádná zpětná vazba, využívání strachu z trestu, důraz na metodu „biče“, rozhoduje manažer.
• Benevolentní autoritativní styl – komunikace shora dolů, malá zpětná vazba, využívání odměn, převaha metody „cukru“, rozhoduje manažer.
• Konzultativní styl – obousměrná komunikace, intenzivní zpětná vazba, rozhodnutí dělá manažer po konzultaci.
• Participativní styl – volná obousměrná komunikace, otevřenost ve zpětné vazbě, rozhodnutí jsou dělána skupinově. [53]
Pro hodnocení stylu řízení se rovněž používá tzv. manažerská mřížka (managerial grid), viz obr. 5.1. Autory jsou Robert Blake a Jane Mouton. Mřížka je dána dvěma dimenzemi:
• Pozornost zaměřená na výrobu (výsledky)
• Pozornost zaměřená na lidi
Každá dimenze (osa) má devět úrovní.

## Slide 6
5.1 Vedení a komunikování (Leadership & Communicating)
5.1.1 Styl řízení / styl vedení
Obr. 5.1 Manažerská mřížka (managerial grid) [54]

## Slide 7
5.1 Vedení a komunikování (Leadership & Communicating)
5.1.1 Styl řízení / styl vedení
Typické styly řízení/vedení podle mřížky jsou:
• 1.1 - „volný průběh“ - minimální řízení/vedení a minimální požadavky na splnění úkolu
• 1.9 - „venkovský klub“ - vysoká orientace na lidi a mezilidské vztahy, minimální orientace na splnění úkolu
• 5.5 - „kompromisní vedení“ - střední úroveň orientace na vztahy a orientace na uspokojivé splnění úkolu
• 9.1 - „autoritativní vedení“ - minimální ohled na lidi, vysoké požadavky na splnění úkolu
• 9.9 - „týmové vedení“ - nejvyšší orientace na lidi a vztahy i na splnění úkolu.
Původně se za nejlepší styl považovala varianta 9.9, později převážil názor, že pro různé typy organizací a typy úkolů jsou vhodné různé varianty. [54]
Každý manažer používá na základě své osobnosti, zkušeností, svého manažerského vzdělání a dalších okolností (např. charakter organizace, počet podřízených, úroveň vzdělání pracovníků) určitý styl řízení / styl vedených svých pracovníků. Styl řízení manažerů v konkrétní organizaci může být rovněž ovlivněn firemní kulturou a ovlivňuje klima na pracovišti. Nelze jednoznačně určit, který ze stylů vedení je nejvhodnější, protože pro každý typ organizace nebo situaci ve které se organizace nachází je vhodný jiný styl. Například v rámci krizového řízení musí být používány více autoritativní styly řízení. [53]

## Slide 8
5.1 Vedení a komunikování (Leadership & Communicating)
5.1.2 Briefing, brífing
Brífink (Briefing) je krátká, spíše neformální porada všech členů týmu před zahájením nějaké konkrétní akce.
Z hlediska vedení lze vyzdvihnout motivační charakter takových porad, uvolnění atmosféry před akcí, snahu o odbourání stresu, pozvednutí morálky a týmového ducha. Z hlediska řízení znalostí je pak důležité využití jak formálních, tak neformálních struktur pro šíření znalostí a informací. [51]
5.1.3 Pracovní porady
Firemní porady patří k nástrojům vnitrofiremní komunikace, kdy se jedná o organizovanou komunikaci se členy pracovního týmu. Pro efektivní poradu potřebujete splnit tři základní podmínky: mít jasné cíle, dbát na organizaci a pevné vedení. Kvalitní porada pak šetří čas, motivuje, sdružuje, přináší informace a zkušenosti.
Aby byla pracovní porada efektivní, musíme si ji dobře připravit, realizovat a vyhodnotit. Jinak může být porada naopak přehlídkou ztraceného času a demotivací pro spolupracovníky.

## Slide 9
5.1 Vedení a komunikování (Leadership & Communicating)
5.1.3 Pracovní porady
Hlavní cíle porad
• Zjištění úrovně plnění úkolů za uplynulé období.
• Rozdělení úkolů a odpovědností na následující období.
• Detekce rizik, sledování nálady uvnitř týmu.
• Motivování členů týmu a upevnění týmové sounáležitosti.
Z čeho při vytváření porad vycházet
• Hlavním účelem porad je odstraňovat překážky v práci, navodit žádoucí změny.
• Způsob, jakým probíhají porady, je ukazatelem kultury dané organizace, manažera.
• Změna kultury porad má rozšiřující pozitivní efekt na celou organizaci.
• Neexistuje jednoduchý nebo jediný „správný způsob“, jak vytvořit efektivní poradu.
• K vytvoření efektivní porady je potřeba série předem promyšlených rozhodnutí o přípravě, vedení a ukončení porady.
• Efektivní postup porady přináší výsledky, které jsou realizovatelné.
• To, že se na rozhodování podílejí všichni je klíčem k úspěšné realizaci.
• Efektivní konsensuální rozhodnutí nevznikají najednou a lehce. Je to výsledek obtížně získaných sérií dohod.

## Slide 10
5.1 Vedení a komunikování (Leadership & Communicating)
5.1.3 Pracovní porady
Role facilitátora
Facilitátor je neutrální osoba, která je odpovědná za proces provedení porady, nikoli za její obsah a výsledek. Faciliátor:
• navrhuje postup diskuse (podle aktuální situace volí metody jednání),
• neúčastní se obsahové stránky diskuse,
• nehodnotí nápady členů skupiny,
• zajišťuje, aby všichni hovořili ve stejnou chvíli o jednom tématu,
• zajišťuje, aby všichni používali ve stejnou chvíli stejnou metodu diskuse,
• zajišťuje, aby měl každý šanci vyslovit svůj názor,
• podněcuje aktivitu účastníků,
• soustředí energii skupiny na projednávané téma,
• chrání účastníky před případným vzájemným napadáním.
Postup přípravy, provedení a vyhodnocení porady
Porada probíhá ve třech fázích. První fáze se odehrává ještě před samotnou poradou a je téměř nejdůležitější. Druhou fází je samotný průběh porady, a zakončeno je vše po poradě záznamem o poradě a realizací kroků zde stanovených.

## Slide 11
5.1 Vedení a komunikování (Leadership & Communicating)
5.1.3 Pracovní porady
Postup přípravy, provedení a vyhodnocení porady
1. Před poradou
Stanovení cílů, definování problémů k řešení.
• Požadované výsledky a výstupy.
• Kdo se zúčastní.
• Jak budeme rozhodovat.
• Čas a místo, délka trvání.
• Komu jakou roli.
• Příprava na problémové okruhy a účastníky.
• Argumentace.
• Strategie.
• Obsah programu – stanovení jednotlivých bodů (k informaci, k připomínkám, k diskuzi, k rozhodnutí) a odhad kolik času budou vyžadovat.
• Podklady.
• Pozvánky.
• Příprava místa – uspořádání.
• Příprava pomůcek.
• Příprava organizačního zázemí

## Slide 12
5.1 Vedení a komunikování (Leadership & Communicating)
5.1.3 Pracovní porady
Postup přípravy, provedení a vyhodnocení porady
2. Při poradě
Úvod porady
• Začít včas.
• Co budeme dělat a proč.
• Definovat cíl, problém.
• Co potřebují.
• Přidělit role.
• Sjednotit, připomenout pravidla.
Porada
• Prostor pro zapojení všech.
• Dodržovat dohody, čas.
• Shrnovat.
• Otázky.
• Zvládat krize a emoce.
• Pružně reagovat na situaci a změny.
Závěr porady
• Shrnovat výsledky, úkoly.
• Připomínat kontext.
• Ocenit průběh.
• Poděkovat a končit pozitivně.

## Slide 13
5.1 Vedení a komunikování (Leadership & Communicating)
5.1.3 Pracovní porady
Postup přípravy, provedení a vyhodnocení porady
3. Po poradě
• Záznam o výsledcích, zápis.
• Rozeslání, předání účastníkům.
• Realizace dohodnutých kroků.
• Zhodnocení výsledků porady.
Tipy k firemním poradám
Dohodněte se se zúčastněnými a rozdělte následující role:
• zapisovatel - instruujte jej, jak má zápis vypadat a komu a v jaké podobě zápis následně poskytnout,
• moderátor - nemusí být shodný s managerem porady, zná agendu schůzky a provádí účastníky její strukturou,
• strážce času - hlídá celkový čas věnovaný jednotlivým bodům agendy, má právo upozorňovat účastníky na překročení dohodnutého časového limit příspěvku.

## Slide 14
5.1 Vedení a komunikování (Leadership & Communicating)
5.1.3 Pracovní porady
Tipy k firemním poradám
Při organizaci firemní porady dbejte na to, aby se účastníci včas dozvěděli potřebné údaje:
• Místo konání.
• Čas začátku i délka trvání.
• Agendu porady.
• Potřebné informace formou podkladů.
Zasíláním kvalitních podkladů a realizací formálních záležitostí písemnou formou získáte:
• kvalitnější zapojení účastníků do řešení problémů, obzvláště těch, kteří potřebují více času na orientaci v problematice,
• více času pro kladení otázek a tím odhalení potenciálních rizik,
• větší prostor pro motivaci zúčastněných a navazování kvalitních vztahů. [52]
• Poděkovat a končit pozitivně.

## Slide 15
Zdroje
http://rizeni-projektu.cz/view.php?cisloclanku=2005091201
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADzen%C3%AD_projekt%C5%AF#Pl.C3.A1nov.C3.A1n.C3.AD_projektu
LBMS (IPMA) – Řízení projektů /školící materiály/
http://www.bw.edu/academics/cpd/project/kerzner/
http://managementmania.com/cs/program
http://rizeni-projektu.cz/view.php?cisloclanku=2005091901
SVOZILOVÁ, A.: Projektový management. Praha: Garda Publishing 2006. ISBN 80-247-1501-5
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zivotni-cyklus-a-faze-projektu-2865.html
http://old.easyproject.cz/projektova-organizace
http://ekonomika-managment.studentske.cz/2009/02/maticove-organizacni-struktury.html
VÁGNER: Řízení projektů /školící materiál studijního programu PI/, API Slaný
http://www.mbpconsulting.cz/cs/knowhow/competences/
www.ipma.cz
Mezinárodní standard kompetencí projektového řízení http://www.ipma.cz/dokumenty_spr/narodni_standard_kompentenci_projektoveho_rizeni.pdf
http://www.ipma.cz/web/files/DCP-nastroje-a-techniky-technicke-a-kontextove.pdf
http://www.ipma.cz/web/files/DCP-nastroje-a-techniky-behavioralni.pdf
Doran, George T. "There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives." Management Review, Nov 1981, Volume 70 Issue 11.
http://cs.wikipedia.org/wiki/SMART_metoda#cite_note-1
http://www.mira-vlach.cz/logicka-ramcova-matice-definice
http://www.ctenarska-gramotnost.cz/projektove-vyucovani/pv-metody/metody-1
http://www.probermeto.cz/clanky/chyby-v-rozhodovani-tymu-groupshift-a-reseni-pomoci-ngt-2-dil
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/kreativita-techniky-2812.html#!&chapter=2
http://www.ripran.cz/
http://www.vlastnicesta.cz/metody-1/swot-analyza
http://halek.info/www/prezentace/marketing-prednasky5/mprp5-print.php?projection&l=03
https://managementmania.com/cs/matice-bcg
RAJTR, J.: Kolaborativní metody. /studie/
http://www.systemonline.cz/business-intelligence/balanced-scorecard-jak-dosahnout-podnikovych-ambici.htm
http://www.tcbs.cz/weblog/balanced-scorecard
http://www.jakpodnikat.cz/dohoda-provedeni-prace.php
http://www.epravo.cz/top/clanky/dohoda-o-provedeni-prace-nove-od-1-1-2012-79929.html
http://www.jakpodnikat.cz/dohoda-pracovni-cinnosti.php
http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=IPB011
http://www.czech.cz/cz/Podnikani/Jak-to-tu-funguje/Smlouva-o-dilo
LEPŠÍK, P.; MAŠÍN, I.: Nástroje řízení projektů. Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2012. 202 s. ISBN 978-80-7372-854-0

## Slide 16
Zdroje
https://managementmania.com/cs/work-breakdown-structure
ROSENAU, M. D.: Řízení projektů. Brno: Coputer Press 2007, 3.vyd. ISBN 978-80-251-1506-0
https://managementmania.com/cs/metody-sitove-analyzy
https://managementmania.com/cs/metoda-cpm
https://managementmania.com/cs/metoda-ccm
https://managementmania.com/cs/metoda-pert
http://en.wikipedia.org/wiki/Beta_distribution
http://books.google.cz/books?id=miRg6nZeMHEC&pg=PA183&lpg=PA183&dq=t%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%ADseln%C3%BD+odhad&source=bl&ots=lUbFRKy0Ua&sig=110DycK5nz_Asdy0crVixjdfZWI&hl=cs&sa=X&ei=7fyeULVHhcO0BvTDgdAM&ved=0CCYQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
https://managementmania.com/cs/matice-odpovednosti
https://managementmania.com/cs/matice-odpovednosti-raci
https://managementmania.com/cs/matice-odpovednosti-rasci
LEPŠÍK, P.: Plánování projektů. In.: Product Lifecycle Management. Sborník vydaných přednášek projektu In-TECH2, část I. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. S. 30-39. ISBN 978-80-7372-861-8
http://www.mira-vlach.cz/role-projektoveho-manazera
DRÁBKOVÁ, M.; HARANTOVÁ, L.; SASÍKOVÁ M.: Partnerství při společném projektu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. ISBN978-80-7454-139-1
https://managementmania.com/cs/vedeni-a-komunikovani
https://managementmania.com/cs/briefing
http://www.ipodnikatel.cz/Personalni-management/firemni-porada-zaklad-interni-firemni-komunikace.html
https://managementmania.com/cs/styl-rizeni-styl-vedeni
https://managementmania.com/cs/manazerska-mrizka
https://managementmania.com/cs/zmocneni
http://www.vedeme.cz/pro-vedeni/kapitoly-vedeni/65-teorie-motivace/85-teorie-motivace.html
https://managementmania.com/cs/motivace-a-motivovani
https://managementmania.com/cs/mcgregorova-teorie-xy
http://www.belbin.cz/
COVEY, S. R.: 7 návyků vůdčích osobností pro úspěšný a harmonický život:návrat etiky charakteru. 1. vyd. Praha: Pragma, 1994. 329 s. ISBN 80-8521-341-9
KOLÁČKOVÁ, D.: Time management: možnosti využití informačních technologií při efektivním hospodaření s časem. Brno: Masarykova univerzita 2007. 60 s.
PACOVSKÝ, P.: Člověk a čas: time management IV. generace. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 259 s. ISBN 80-2471-701-8
VÁGNER, I.: Systém managementu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 432 s. ISBN 80-2103-972-8
LEPŠÍK, P. a kol.: Zvyšování kolaborativní způsobilosti. Ostrava, Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, 2012. 122 s. ISBN 987-80-248-2794